Planification du sprint 2:

# Durée du sprint :

3 semaines (jusqu’aux 3 semaines)

# Différentes taches :

-Choix du langage : critères ? Disponibilité outil pdftotext et performance langage

-Extraction différentes parties dans un sous dossier du corpus : titre, nom du document, résumé (abstract) et auteurs

-Artefact scrums à rendre sur moodle/gitHub

-Création branche dédié

# Planification prochains réunion scrum :

Vendredi 05/02 10h30

# Répartitions taches pour scrum de vendredi :

## Test d’un langage par membre :

Java : Sofiane Ben Massaoud

C++ : Baptiste Colas

Python : Antoine Jamelot

Perl : Pas choisi car pas maitrisé par tous les membres de l’équipe

## Artefacts Scrum :

Théau Huteau